PROJECT REPORT · 项目汇报

海外中国文化独立站
「askoldai.com」上线项目汇报
与后续开发规划

上线交付 · 问题复盘 · 后续路线图

| 项目名称 | 海外中国文化独立站（美食 · 非遗 · 旅游） |
| --- | --- |
| 上线域名 | askoldai.com |
| 技术栈 | Astro 5 （静态） + Cloudflare Pages + Decap CMS |
| 项目阶段 | 已正式上线（ 2026-10-12 验证通过） |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026-10-12 |
| 密级 | 内部 |

# 第一章　项目概述

## 1.1 项目背景与定位

本项目旨在面向入境外国游客，构建一个多语言（英 / 中 / 日 / 韩）的第三方独立站，系统介绍中国美食、非遗与旅游信息。站点核心定位是区别于算法驱动的自媒体平台，做"有温度、专注、慢讲透一座城"的策展式指南：不堆泛文化，不追流量热点，而是呈现运营者真实走过的中国城市与切身体验。

内容切口聚焦于"本地人真爱、海外少见"的款——例如北京羊蝎子、上海梨膏糖，而非千篇一律的烤鸭、长城。这种差异化方法论贯穿全部内容生产。

## 1.2 原始目标与成功标准

项目的原始既定目标由发起人于 2026-10-10 拍板澄清：不追求一次把内容写满，重点是"配置填实 + 清理占位 + 跑通 Decap 发文"即可上线。上线之后，运营者只通过网页后台（Decap CMS）零代码更新内容，不再接触代码。

据此，本次上线的成功标准定义为以下四条，均已达成：

- 站点可通过 https://askoldai.com 公网访问，四语言首页正常；

- 后台 https://askoldai.com/admin/ 可通过 GitHub 账号一键登录；

- 后台发文能自动写回 GitHub 仓库，触发 Cloudflare 自动重建，文章即时上线；

- 自定义域名状态为绿色 Active。

## 1.3 技术选型与最终架构

经多轮架构调整，最终确定并验证生效的架构为：纯静态 Astro 站点 + Cloudflare Pages Functions + Decap CMS。

Astro 5：output: 'static'，构建时生成纯静态 HTML（四语言共约 64 个页面），零运行时、零 JS，全球 CDN 秒开，托管成本近乎为零。

Cloudflare Pages：负责构建、全球分发、自定义域名与 Functions。

Pages Functions（仓库根 functions/）：auth.js 与 callback.js 处理 Decap 的 GitHub OAuth 授权握手，替代已被 Cloudflare 新版 UI 废弃的 Worker 部署路线。

Decap CMS：网页后台，运营者通过 GitHub OAuth 登录后直接发文，内容以 Markdown 文件落库。

## 1.4 目标用户与差异化策略

依据 2025–2026 年入境游数据，目标用户以近程亚洲（韩 / 泰 / 新 / 马 / 日，均免签）与新兴的俄罗斯、欧美澳长线高消费客群为主。其核心需求是"在地生活体验 > 地标打卡""动手参与 > 观看""文化'为什么'"与"便利（外卡绑支付宝 / 即买即退退税）"。

站点的"有温度、专注、真实"定位与上述需求高度契合，且同时命中了国内游"从看景到入戏、情绪价值"的趋势，被双向验证为正确方向。

# 第二章　上线交付内容总览

## 2.1 已上线交付物清单

| 交付物 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 生产站点 askoldai.com | ✅ 已上线 | 四语言首页、栏目页、文章页、关于页、联系页 |
| Cloudflare Pages 项目 | ✅ 已上线 | 自动构建 + 全球 CDN 分发 |
| 自定义域名 | ✅ Active | DNS 已在 Cloudflare ，无需额外配置 |
| Decap 后台 /admin/ | ✅ 可用 | GitHub OAuth 登录，零代码发文 |
| Pages Functions （ OAuth ） | ✅ 已部署 | /auth 、 /callback 两个端点 |
| 内容引擎（文章 16 篇） | ✅ 已上线 | 详见 2.3 |
| SEO 基础（ sitemap ） | ✅ 已启用 | @astrojs/sitemap 自动生成 |
| 合规中国地图 | ✅ 已集成 | 静态 SVG ，含港澳台与南海九段线 |

## 2.2 站点结构与功能模块

四语言框架：en / zh / ja / ko，URL 前缀式路由。

核心栏目：首页、非遗（Heritage）、美食（Food）、旅游（Travel）、城市（Cities）、关于（About）、联系（Contact）。

内容聚合：文章 location 字段自动聚合到城市页，零额外维护成本。

互动模块：咨询表单、邮件订阅（页脚全站渲染）、联系页（Web3Forms 提交）。

结构化数据：旅游指南文章注入 FAQPage JSON-LD，利于 AI 搜索（GEO）引用。

合规地图：阿里 DataV 合规 GeoJSON 静态渲染 SVG，规避版权与合规风险。

## 2.3 内容资产盘点

截至上线（2026-10-12），站点共 16 篇文章，分布如下：

| 维度 | 分布 |
| --- | --- |
| 按语言 | 英文 6 篇 · 中文 10 篇 · 日文 0 篇 · 韩文 0 篇 |
| 按分类 | 美食（ food ） 3 篇 · 非遗（ heritage ） 1 篇 · 旅游（ travel ） 12 篇 |
| 内容形态 | 城市美食 / 非遗随笔 4 篇；旅游实用指南（签证 / 支付 / 上网 / 高铁 / App / 城市交通） 12 篇 |

说明：日 / 韩语言框架已就绪，待补译；旅游指南 12 篇基于 2026 最新事实（240 小时过境免签、外卡绑支付宝规则等）。

## 2.4 后台与自动化发文能力

运营闭环已完全打通：后台发布 → 写回 GitHub 仓库 → Cloudflare 自动重建 → 网站更新。运营者全程不碰代码、不碰构建，只需在 /admin/ 填写标题、语言、分类、正文并点击 Publish。

# 第三章　实施过程与问题复盘

## 3.1 实施时间线

| 阶段 | 时间 | 关键事项 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 0 立项 | 2026-09-08 | 确定 Astro + Cloudflare + Decap 路线，搭建骨架与 4 篇占位 |
| 阶段 1 内容引擎 | 2026-09-10 | 切口细化（非遗 + 美食），北京 / 上海内容，城市页 + 合规地图 |
| 阶段 2 扩层 | 2026-09-21 | 一个月上线计划，加 travel + FAQ 结构化数据， i18n 加日 / 韩，咨询 / 订阅表单 |
| 阶段 3 内容收尾 | 2026-10-10 | 6 主题指南扩写为长文，定调用户自出图，三样值齐备 |
| 阶段 3.5 部署攻坚 | 2026-10-10 晚 — 10-11 | 在 Worker / wrangler / Pages Functions 间反复，最终定案纯静态 + Functions |
| 阶段 4 收尾验证 | 2026-10-12 | 修复 OAuth 握手， /admin/ 登录发文验证通过，正式上线 |

## 3.2 部署攻坚问题清单

| 序号 | 现象 | 根因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构建报 MODULE_NOT_FOUND （ rollup linux 原生包缺失） | Windows 生成的 package-lock.json 只锁 win 平台包， Cloudflare （ Linux ）装不到 | 构建命令先 rm -f package-lock.json 再 npm install ； lock 加入 .gitignore |
| 2 | /auth 返回 Astro 404 | Pages 未识别 functions/ ；根目录 _worker.js 不被 dist/ 收集 | 改用 Pages Functions ，删除 wrangler.jsonc ， output: 'static' |
| 3 | Could not resolve "child_process"/"fs" （ sharp ） | SSR 图片服务把 sharp 打包进 Worker | 关闭图片优化服务（ noop ），移除 @astrojs/cloudflare 适配器 |
| 4 | 清空 Deploy command 报 Invalid request body | 本版本 Cloudflare 编辑项目时 Deploy command 强制非空 | 删除项目重建（新建时允许空），走 legacy Pages 工作流 |
| 5 | wrangler deploy 报 code 10000 | 构建环境自带 token 无 Pages 权限，手动 token 被覆盖 | 彻底放弃 wrangler 命令路线，改纯静态 + Pages Functions |
| 6 | /auth 跳 GitHub 返回 404 | 环境变量 GITHUB_CLIENT_ID 末尾混进换行符（ client_id=...%0A ） | Cloudflare 变量框重填纯值；代码侧 .trim() 防护 |
| 7 | 点 Login 后弹窗卡 about:blank 循环 | config.yml 缺 site_url + auth_endpoint ， Decap 构造不出弹窗 URL | 补 site_url + auth_endpoint: auth 三件套 |
| 8 | 授权完成但回不到后台 | callback.js 只发单条 authorization:success ，未走标准双向握手 | 改为 authorizing:github → ack → authorization:github:success 握手格式 |

## 3.3 三大根因深度剖析

根因一：环境变量"隐形脏字符"导致 GitHub 404

Cloudflare 变量输入框会把复制时带入的换行一并存储。当 GITHUB_CLIENT_ID 末尾带 \n 时，GitHub 实际收到的是 Ov23liidGXoSAb5AYwAJ↵，认不出该 ID，直接返回 404。浏览器地址栏中 client_id=...%0A 的 %0A 即为铁证。这是最隐蔽、最耗时的一类问题，肉眼无法识别。

根因二：Decap 配置三件套缺失导致弹窗失联

Decap 在点 Login 时，需要 base_url + site_url + auth_endpoint 三者齐备才能正确构造授权弹窗地址。缺任何一项，弹窗会以空地址打开，表现为 about:blank 反复循环。最初仅配置了 base_url，漏掉后两项。

根因三：OAuth 回调未遵循 Decap 标准握手协议

Decap 的 GitHub 授权是"父窗口 ↔ 弹窗"双向通信：弹窗先发 authorizing:github，等父窗口确认，再发 authorization:github:success 携带 token。旧实现只发了一条 authorization:success，Decap 不识别，导致授权完成却无法回传 token、无法进入后台。

## 3.4 关键决策与经验沉淀

架构定案：彻底放弃 Worker / wrangler 命令路线，锁定"纯静态 + Pages Functions"。Cloudflare 2026 新 UI 下，wrangler 命令路线会被构建环境 token 卡死（code 10000），且编辑项目时 Deploy command 不可留空。

部署路径：唯一可信路径为 Cloudflare 底部"Continue to Pages"→ Import Git → Framework None → Build command + 输出 dist → 自定义域名 → Variables and Secrets。

防护兜底：对 OAuth 相关环境变量统一加 .trim()，避免换行 / 空格再次引发故障。

# 第四章　当前项目状态

## 4.1 上线验证结果

2026-10-12，发起人于 /admin/ 强制刷新后直接进入后台，并成功新建、发布测试文章，GitHub 收到提交、Cloudflare 自动重建、文章出现在对应语言首页。全链路验证通过，网站正式上线。

## 4.2 关键配置与凭证清单

| 项目 | 值 / 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 域名 | askoldai.com | Custom domain 已 Active |
| 仓库 | AI-E518/china-culture-site | 用户用 GitHub Desktop 推送 |
| Web3Forms Key | d49445fe-5562-43c8-99f0-f451e56a4347 | 已填入 site.config.ts |
| 联系邮箱 | 56861701@qq.com | 已填入 site.config.ts |
| GitHub OAuth App | China Living CMS | Homepage / Redirect URI = https://askoldai.com/callback |
| GITHUB_CLIENT_ID | Ov23liidGXoSAb5AYwAJ | 已重填为纯值（无换行 / 空格） |
| GITHUB_CLIENT_SECRET | 存于 Cloudflare （ Secret 类型） | 不外泄；如需可 GitHub 端 Regenerate 同步 |
| Decap 后台 | https://askoldai.com/admin/ | base_url 已配置 |
| Node 版本 | 22 | 仓库根 .nvmrc 锁定， Cloudflare 自动读取 |

## 4.3 已知遗留项（非阻塞）

日 / 韩（ja / ko）文章内容尚未翻译，框架就绪、暂回退英文；

部分文章封面图（cover）字段已预留引用，待运营者出图后回填文件名；

SEO / 增长阶段尚未启动（站点地图已具备，主动 SEO 待做）。

# 第五章　后续开发规划

## 5.1 整体路线图

| 阶段 | 周期 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 内容填充 | 上线后 1–2 月 | 英 / 中双语内容扩到 30+ 篇，日 / 韩启动翻译 |
| Phase 2 SEO 与可发现性 | 2–4 月 | GSC 接入、结构化数据完善、关键词布局 |
| Phase 3 增长与运营 | 4–8 月 | 邮件列表运营、社媒分发、 affiliate 接入 |
| Phase 4 商业化 | 8 月 + | 咨询 / 路线产品变现（严守合规红线） |

## 5.2 内容战略：多语填充与翻译

优先级：先填英 / 中真实内容（城市美食 / 非遗 / 好物），日 / 韩后续补译。

方法论：持续坚持"本地人真爱、海外少见"选品，避免同质化。

节奏：建议每周稳定产出 2–3 篇，配合节假日与入境游旺季做专题。

## 5.3 技术增强

SEO 深化：完善 meta / Open Graph / Twitter Card，接入 Google Search Console 与 Bing Webmaster。

站内搜索：随内容增长引入轻量搜索（如 Pagefind，静态友好）。

图片体系：运营者按规格出图，统一落 public/img/，回填 cover 字段；必要时做响应式图优化。

性能与可访问性：保持零 JS 优势，定期审计 Lighthouse。

## 5.4 增长与运营

邮件列表：最早应建的自有资产，依托页脚订阅持续积累。

社媒协同：独立站为主阵地（转化中枢），短视频 / 社媒为放大器漏斗。

GEO / AI 搜索：发挥 Astro 语义化 HTML 优势，结构化数据已被 AI 搜索引用。

## 5.5 商业化路径与合规红线

可行方向：纯咨询 / 内容 + affiliate（如 Trip.com 2–7% 佣金）+ 付费路线产品。

合规红线（严禁）：不得自行组团或代订成团——无旅行社资质，触犯《旅游法》第 28 条，罚 1–10 万元。当前阶段不变现，先建内容与信任。

## 5.6 风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 内容更新停滞 | 站点活力下降 | 建立固定发文节奏与选题库 |
| 单点依赖 GitHub OAuth | 登录故障即无法发文 | 变量 .trim() 防护 + 操作手册留存 |
| 合规地图误用 | 版权 / 政治风险 | 坚持 DataV 合规 GeoJSON ，禁用第三方瓦片 |
| 变现越界 | 法律风险 | 严守 " 不组团代订 " 红线，仅做内容 / 导流 |

# 附录

## A. 关键文件索引

astro.config.mjs：纯静态站点配置

functions/auth.js、functions/callback.js：Decap OAuth（已 .trim() 防护）

public/admin/config.yml：Decap 后台（base_url + site_url + auth_endpoint）

src/site.config.ts：域名 / Web3Forms Key / 联系邮箱

上线操作手册.md：纯静态 + Pages Functions 最终方案

项目沟通整理-2026-10-11.md：跨会话交接文档

## B. Git 提交索引（关键修复）

98264bf：auth / callback 加 .trim() 防护

2863ec0：callback.js 改 Decap 标准双向握手消息格式

16375e2：config.yml 清理注释并补 site_url / auth_endpoint

277d253 / b32b918：纯静态改造与手册重写（终态基线）

## C. 操作手册指引

登录 Cloudflare → Pages 项目 → Settings → Variables and Secrets 管理 OAuth 变量；

发文：浏览器打开 https://askoldai.com/admin/ → Login with GitHub → 新建 / 发布；

部署：代码推送 GitHub 后 Cloudflare 自动重建，无需手动干预。

本报告由项目技术协作（AI 助手）基于全程开发记录整理，供发起人决策与后续迭代参考。