# askoldai 中国美食·非遗·旅游多语独立站

项目上线高管摘要 ｜ 汇报日期：2026-10-12 ｜ 项目周期：2026-09-08 至 2026-10-12 ｜ 状态：已正式上线

## 一、核心结论

面向海外受众的中国文化内容独立站 askoldai.com 已于 2026-10-12 正式上线，支持英 / 中 / 日 / 韩四语，可通过 Web 后台零代码持续发文。

全链路验证通过：后台发布文章 → 自动写回代码仓库 → 平台自动重建 → 网站实时更新。

整站零服务器运维成本（纯静态生成 + 边缘函数 + 无服务器 CMS），长期托管费用接近于零。

## 二、项目概况

目标：建立面向海外受众、传播中国美食 / 非遗 / 旅游文化的多语内容站，并实现"非技术人员可独立运营"。

技术架构：Astro 5（纯静态生成）＋ Cloudflare Pages（托管与边缘函数）＋ Decap CMS（GitHub OAuth 后台）。

差异化：内容驱动、SEO 友好、原生多语结构、零运维成本。

## 三、交付成果（关键指标）

4

语言版本（en/zh/ja/ko）

16

已发布文章

0

服务器运维成本

1

零代码发文后台

| 交付项 | 数量 / 状态 |
| --- | --- |
| 站点与域名 | askoldai.com 已激活，四语路由 /en /zh /ja /ko 正常 |
| 内容资产 | 已发布文章 16 篇（英文 6 / 中文 10 ；日、韩待补） |
| 分类覆盖 | 美食 3 ｜ 非遗 1 ｜ 旅游 12 |
| 发文后台 | Decap CMS 已上线， GitHub 登录可用 |
| 自动化闭环 | 发布 → 重建 → 上线 全自动 |
| 交付文档 | 上线操作手册、项目沟通整理、完整汇报、本高管摘要 |

## 四、关键问题与解决（复盘要点）

实施期共定位并修复 8 项部署问题，三大核心根因如下：

| 根因 | 现象 | 解决 |
| --- | --- | --- |
| 环境变量混入换行符 | GitHub 返回 404 | GITHUB_CLIENT_ID 去换行，并加 .trim() 兜底 |
| Decap 配置缺失 | 登录弹窗 about:blank 循环 | 补全 site_url 与 auth_endpoint: auth |
| OAuth 握手协议不符 | token 无法回传后台 | 回调改为 Decap 标准双向握手 |

经验沉淀：Cloudflare 当前 UI 与旧文档差异较大，部署须以"Continue to Pages → Import Git（Framework preset: None）"路径为准，且 Deploy command 字段强制非空。

## 五、当前状态

生产站点、四语首页、后台登录、发文闭环全部可用。

已知遗留：日 / 韩语种内容空缺；站点运营数据尚待积累。

## 六、后续规划（四阶段）

阶段一 · 1–2 周补满日 / 韩内容，建立每周发文节奏；完成基础 SEO（OG 图、Search Console 提交）。

阶段二 · 1–2 月内容矩阵扩展（每语种 30+ 篇），加入邮件订阅与站内搜索。

阶段三 · 一季度多语 SEO 深耕、社媒引流、轻互动（评论 / 收藏）。

阶段四 · 半年+商业化探索（品牌合作 / affiliate）、搭建数据分析看板。

合规红线：内容版权合规、多语翻译准确性、隐私与 Cookie 声明齐备。

## 七、风险与建议

风险：内容产能不足导致更新停滞；多语翻译质量参差。

建议：制定内容日历，优先英文与中文双核驱动，预留翻译预算，确保持续运营。

本文档为《askoldai 项目上线汇报与后续开发规划》的精简版，完整内容见同名完整汇报文档。